# Sprint Backlog

Capstone 800D

Cristobal Lara Lavin

Roberto Orrego Rojas

Matías Werner García

Aldo Martinez Órdenes

- Contexto

El trabajo del proyecto se organiza con una metodología ágil, dividido en 11 sprints de 1 semana planificada cada uno. Cada sprint selecciona ítems del Product Backlog y los desglosa en tareas verificables.

Responsables: equipo de desarrollo (Roberto Orrego, Cristóbal Lara y Matías Werner).

# Resumen de sprints

| Sprint | Objetivo del sprint | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaboración de la presentación del proyecto: presentación, documentación, mockups y otros documentos. | Completado (documentación técnica del diseño aún en curso) |
| 2 | Elaboración de presentación e informe; principios de codificación (módulos, clases, dependencias). | Completado |
| 3 | Codificación de base de datos, registro de usuario (egresado y empresa) y template de la página. | Completado e integrado a main |
| 4 | Codificación de las vistas de inicio de sesión, hub principal de egresado y hub principal de empresa. | Completado e integrado a main |
| 5 | Codificación de los CRUD de ofertas de empleo (empresa) y de perfil de egresado; vista de ofertas en el hub del egresado. | Completado e integrado a main |
| 6 | Cifrado de datos sensibles, vista de postulación a ofertas y seguridad del código y del software. | Completado e integrado a main |
| 7 | Implementación del módulo de IA, entrenamiento y limitación de preguntas. | Completado e integrado a main, salvo entrenamiento propio y cuota por usuario (no implementados) |
| 8 | Seguimiento de egresado trabajando, desactivación de funciones para usuarios con experiencia suficiente y baja de cuenta. | No iniciado |
| 9 | Limpieza de código, mejoras de cifrado y mejoras de seguridad. | No iniciado |
| 10 | Pruebas de calidad de software, carga de usuarios y auditoría de software. | No iniciado |
| 11 | Implementación de host, elaboración de la presentación final y últimas pruebas de calidad. | No iniciado |

# Detalle de tareas por sprint

| Sprint | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documentación técnica del diseño (arquitectura, requerimientos, modelo de datos) | En curso |
| 2 | Elaboración de presentación e informe | Completado |
| 2 | Creación de módulos, clases y dependencias base | Completado |
| 3 | Codificación de la base de datos | Completado e integrado a main |
| 3 | Registro de usuario egresado | Completado e integrado a main |
| 3 | Registro de usuario empresa | Completado e integrado a main |
| 3 | Template de la página | Completado e integrado a main |
| 4 | Vista de inicio de sesión | Completado e integrado a main |
| 4 | Hub principal del usuario egresado | Completado e integrado a main |
| 4 | Hub principal del usuario empresa | Completado e integrado a main |
| 5 | CRUD de ofertas de empleo (crear, leer, modificar, eliminar) para empresa | Completado e integrado a main |
| 5 | Vista de ofertas de empresas en el hub del egresado | Completado e integrado a main |
| 5 | CRUD del perfil del egresado (sección de presentación) | Completado e integrado a main |
| 6 | Cifrado de datos sensibles (datos de las postulaciones) | Completado e integrado a main |
| 6 | Vista de postulación a oferta (campos solicitados por la empresa) | Completado e integrado a main |
| 6 | Seguridad del código y del software en general | Completado e integrado a main |
| 7 | Implementación del módulo de IA | Completado e integrado a main |
| 7 | Entrenamiento de la IA | No implementado (se usa Gemini sin entrenamiento propio) |
| 7 | Limitación de preguntas a la IA | Parcial: límites de tamaño de solicitud e historial; sin cuota por usuario |
| 1 | Documentación técnica del diseño (arquitectura, requerimientos, modelo de datos) | En curso |
| 2 | Elaboración de presentación e informe | Completado |
| 2 | Creación de módulos, clases y dependencias base | Completado |
| 8 | Función de seguimiento de un egresado trabajando | No iniciado |
| 8 | Desactivación de funciones para usuarios con experiencia suficiente | No iniciado |
| 8 | Función para dar de baja la cuenta | No iniciado |
| 9 | Limpieza de código | No iniciado |
| 9 | Mejoras de cifrado | No iniciado |
| 9 | Mejoras de seguridad | No iniciado |
| 10 | Pruebas de calidad de software | No iniciado |
| 10 | Carga de usuarios | No iniciado |
| 10 | Auditoría de software | No iniciado |
| 11 | Implementación de host | No iniciado |
| 11 | Elaboración de la presentación final | No iniciado |
| 11 | Últimas pruebas de calidad | No iniciado |

# Sprint siguiente: Sprint 8

Objetivo: función de seguimiento de egresados trabajando, desactivación de funciones para usuarios con experiencia suficiente y baja de cuenta.

Antes de iniciarlo se requieren estos pendientes transversales, identificados en el monitoreo del plan de trabajo:

•      Verificar que la aplicación instale y ejecute correctamente desde main tras la fusión de los sprints 3 a 7.

•      Completar la documentación técnica del diseño (arquitectura, requerimientos y modelo de datos).

•      Elaborar un plan de pruebas y registrar sus resultados.

•      Usar Jira de forma sistemática para asignar responsables y dar seguimiento a cada tarea del sprint.

# 5. Leyenda de estados

•      Completado: la tarea está terminada.

•      Completado e integrado a main: la funcionalidad está codificada y presente en la rama principal del repositorio.

•      En curso: la tarea se está trabajando.

•      No iniciado: la tarea no ha comenzado.