}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Roberto Orrego |
| --- | --- |
| Rut | 21069714-4 |
| Carrera | Ingenieria en informática (1446114) |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

Mi proyecto APT se denomina BranchIt y consiste en una plataforma web orientada a facilitar la inserción laboral de personas recién egresadas. Las empresas podrán publicar ofertas enfocadas en candidatos con poca o ninguna experiencia, mientras que los egresados podrán crear un perfil profesional con sus proyectos académicos, logros, experiencias laborales, habilidades y una presentación personal. La plataforma también incorporará una Inteligencia Artificial que orientará a los usuarios sobre los requisitos necesarios para alcanzar determinados cargos, como certificaciones, estudios o conocimientos específicos, además de indicar instituciones donde puedan obtenerlos. Asimismo, se realizará un seguimiento de la experiencia laboral obtenida mediante la plataforma, con el objetivo de priorizar las oportunidades para quienes aún se encuentran iniciando su trayectoria profesional. En el desarrollo del proyecto pondré en práctica competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, principalmente el desarrollo de soluciones de software, construcción y gestión de modelos de datos, análisis de soluciones informáticas y gestión de proyectos. El proyecto se vincula principalmente con las áreas de desempeño de Desarrollo de Software, Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas y Gestión de Proyectos Informáticos.

| Nombre del proyecto | BranchIt |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Las áreas de desempeño que abordaré en mi Proyecto APT son principalmente Desarrollo de Software, Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas, Gestión de Proyectos Informáticos y Aseguramiento de Calidad de Software, ya que el proyecto contempla el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de una plataforma web con gestión de usuarios, ofertas laborales e integración de inteligencia artificial. |
| Competencias | Las competencias de mi Plan de Estudio que abordaré en el Proyecto APT son implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio, construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica, construir programas y rutinas de variada complejidad, construir modelos de datos, desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematizan su desarrollo y mantenimiento y gestionar proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto BranchIt busca abordar la dificultad que enfrentan muchas personas recién egresadas al intentar obtener su primera experiencia laboral, debido a que gran parte de las ofertas exige experiencia previa. La problemática se sitúa principalmente en Chile y afecta a egresados de distintas carreras que buscan ingresar al mercado laboral. La plataforma permitiría que los usuarios presenten sus proyectos, habilidades y logros, mientras que las empresas podrían publicar oportunidades enfocadas en candidatos con poca o ninguna experiencia. El aporte de valor del proyecto consiste en facilitar la conexión entre empresas y nuevos profesionales, además de incorporar una Inteligencia Artificial que oriente a los usuarios sobre certificaciones, estudios y conocimientos necesarios para acceder a determinados cargos. Para el área de Ingeniería en Informática, el proyecto es relevante porque implica analizar una necesidad, desarrollar una solución de software, gestionar información e integrar nuevas tecnologías, aspectos directamente relacionados con el perfil profesional de la carrera. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo de BranchIt es desarrollar una plataforma web que facilite la inserción laboral de personas recién egresadas, conectándolas con empresas que ofrezcan oportunidades para candidatos con poca o ninguna experiencia. Para abordar esta problemática, se implementarán perfiles profesionales donde los usuarios puedan mostrar sus proyectos, habilidades y logros, un sistema de publicación y postulación a ofertas laborales y una herramienta de Inteligencia Artificial que oriente sobre los requisitos, certificaciones y conocimientos necesarios para acceder a distintos cargos, contribuyendo así al desarrollo profesional y a una búsqueda de empleo más guiada y accesible. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto BranchIt se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere analizar una problemática, diseñar una solución tecnológica, desarrollar e implementar una plataforma web y gestionar adecuadamente la información y el proyecto, actividades que forman parte del propósito profesional de la carrera. Las competencias seleccionadas son necesarias porque permiten implementar soluciones sistémicas, construir la arquitectura de la plataforma, desarrollar programas y rutinas, diseñar modelos de datos, desarrollar la solución de software y gestionar el proyecto informático, siendo todas fundamentales para crear una plataforma funcional, escalable y capaz de responder a la problemática de inserción laboral de los recién egresados. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto BranchIt se relaciona con mis intereses profesionales, principalmente con el desarrollo de software, la creación de aplicaciones web, el uso de inteligencia artificial y la implementación de soluciones tecnológicas que respondan a problemáticas reales. Estos intereses se reflejan en el desarrollo de una plataforma que integra gestión de usuarios, ofertas laborales, perfiles profesionales y herramientas de orientación mediante IA. Realizar este Proyecto APT contribuirá a mi desarrollo profesional al permitirme aplicar y fortalecer conocimientos de programación, bases de datos, diseño de sistemas y gestión de proyectos, además de adquirir experiencia en el desarrollo de una solución informática completa que pueda tener un impacto positivo en la inserción laboral de personas recién egresadas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto BranchIt es viable de desarrollar durante el semestre y dentro de las horas asignadas a la asignatura, siempre que se trabaje inicialmente con un producto mínimo viable (MVP) que priorice las funciones principales, como registro de usuarios, perfiles profesionales, publicación y postulación a ofertas laborales e integración básica de la Inteligencia Artificial. Los materiales necesarios son principalmente un computador, conexión a internet, herramientas de programación, base de datos y servicios de alojamiento, pudiendo utilizar tecnologías gratuitas o de código abierto para disminuir los costos. Entre los factores que facilitan su desarrollo se encuentran la disponibilidad de frameworks, documentación y servicios tecnológicos accesibles; mientras que las principales dificultades podrían ser el tiempo disponible, la complejidad de integrar la IA y la falta de empresas o usuarios reales para realizar pruebas. Estas dificultades se pueden abordar limitando el alcance inicial, desarrollando las funcionalidades por etapas y utilizando datos y usuarios simulados para validar el funcionamiento de la plataforma. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | El objetivo general del proyecto BranchIt es diseñar y desarrollar una plataforma web que facilite la inserción laboral de personas recién egresadas, conectándolas con empresas que ofrezcan oportunidades para candidatos con poca o ninguna experiencia, e incorporando herramientas de inteligencia artificial que orienten su desarrollo profesional mediante recomendaciones de requisitos, certificaciones y conocimientos asociados a distintos cargos laborales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Los objetivos específicos del proyecto BranchIt son diseñar e implementar una plataforma web que permita el registro y gestión de perfiles de egresados y empresas; desarrollar un sistema de publicación y postulación a ofertas laborales dirigidas a personas con poca o ninguna experiencia; crear un espacio de portafolio profesional donde los egresados puedan mostrar proyectos, logros, habilidades y experiencias; integrar una herramienta de inteligencia artificial que entregue orientación sobre requisitos, certificaciones, estudios y conocimientos necesarios para determinados cargos; y desarrollar un sistema de seguimiento de la experiencia laboral obtenida mediante la plataforma, con el fin de priorizar las oportunidades para usuarios que aún se encuentren en las primeras etapas de su trayectoria profesional. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar el desarrollo de BranchIt se utilizará una metodología ágil, organizando el trabajo en sprints semanales con objetivos y tareas definidas para cada etapa del proyecto. Al inicio de cada sprint se priorizarán las funcionalidades pendientes, tales como el desarrollo de perfiles, gestión de ofertas laborales, postulaciones, portafolio profesional, seguimiento de experiencia e integración de Inteligencia Artificial, y al finalizar cada semana se revisarán los avances, realizarán pruebas y ajustarán las tareas según los resultados obtenidos. El trabajo se distribuirá entre los integrantes del equipo asignando responsabilidades en áreas como frontend, backend, base de datos, integración de IA, pruebas y documentación, manteniendo una revisión conjunta de los avances. La planificación buscará completar las funcionalidades principales una o dos semanas antes de la Evaluación 2, dejando ese periodo como margen para realizar pruebas integrales, corregir errores y preparar la entrega final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Diseño y planificación del proyecto | Documentación inicial del proyecto, definición de requerimientos, arquitectura, modelo de datos, mockups y planificación de los sprints. | Permitirá evidenciar el análisis previo y la planificación necesaria para desarrollar la solución propuesta. |
| Avance | Prototipo funcional de BranchIT | Versión parcial de la plataforma con registro e inicio de sesión, perfiles de egresados y empresas, gestión de ofertas laborales y postulaciones. | Permitirá demostrar el avance técnico del proyecto y validar el funcionamiento de las principales funcionalidades. |
| Final | Plataforma BranchIT funcional | Versión final de la plataforma con los módulos principales desarrollados, incluyendo perfiles, ofertas laborales, postulaciones, seguimiento laboral e integración de IA. | Permitirá demostrar la aplicación de las competencias de desarrollo de software, bases de datos, arquitectura e integración de tecnologías. |
| Final | Pruebas, documentación y presentación final | Evidencia de pruebas de calidad y seguridad, documentación técnica, resultados obtenidos y presentación final del proyecto. | Permitirá comprobar que la solución desarrollada cumple los requisitos definidos y documentar el proceso y resultados del Proyecto APT. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos / Ofrecer propuestas de solución informática | Definición y diseño del proyecto | Definir alcance, requerimientos, documentación, mockups, arquitectura inicial y planificación del proyecto. | Computador, herramientas de diseño, documentación, software de gestión | 1 semanas | Equipo de desarrollo | Es importante limitar el alcance y definir correctamente el MVP. |
| Construir modelos de datos / Construir programas y rutina | Base de datos y gestión de usuarios | Diseñar e implementar la base de datos, registro de egresados y empresas, inicio de sesión y perfiles de usuario. | IDE, framework, motor de base de datos, GitHub | 1 semanas | Equipo de desarrollo | Puede requerir modificaciones al modelo de datos durante el desarrollo. |
| Desarrollar una solución de software / Implementar soluciones sistémicas | Gestión de ofertas y postulaciones | Implementar CRUD de ofertas laborales, visualización de ofertas y sistema para que los egresados puedan postular. | IDE, framework web, base de datos, GitHub | 1 semanas | Equipo de desarrollo | Se deberán validar correctamente los distintos permisos de empresas y egresados. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas / Desarrollar software | Seguridad y protección de información | Implementar cifrado de información sensible, validaciones, control de acceso y medidas de seguridad de la plataforma. | Librerías de seguridad, herramientas de pruebas, documentación | 1 semana | Equipo de desarrollo | Se debe prestar especial atención al tratamiento de datos personales. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | Integración de Inteligencia Artificial | Desarrollar e integrar el módulo de IA para orientar sobre cargos, requisitos, certificaciones y alternativas de formación. | API de IA, backend, base de datos, documentación externa | 1 semana | Equipo de desarrollo | El costo de la API y la precisión de las respuestas pueden limitar su implementación. |
| Desarrollar una solución de software | Seguimiento de experiencia laboral | Implementar seguimiento de usuarios contratados y restricciones progresivas cuando alcancen suficiente experiencia laboral. | IDE, backend, base de datos | 1 semana | Equipo de desarrollo | Será necesario definir criterios claros para determinar cuándo un usuario deja de ser considerado recién egresado. |
| Realizar pruebas de certificación / Resolver vulnerabilidades sistémicas | Optimización, seguridad y pruebas | Realizar limpieza de código, pruebas funcionales, pruebas de seguridad, carga de usuarios y corrección de errores. | Herramientas de testing, GitHub, herramientas de auditoría | 1 semanas | Equipo de desarrollo | Los errores encontrados pueden requerir ajustes adicionales antes de la entrega. |
| Desarrollar una solución de software / Gestionar proyectos informáticos | Implementación y entrega | Desplegar la plataforma en un servicio de hosting, realizar pruebas finales, preparar documentación y presentación. | Hosting, dominio o servidor, herramientas de presentación | 1 semanas | Equipo de desarrollo | Pueden existir problemas de despliegue o configuración del servidor. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Constitución de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de retroalimentación docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de presentación y Preparacion de equipo para la misma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección retroalimentación docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulido del software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de software y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sprint 1: Elaboración presentación de proyecto (presentación, documentación, mockups, entre otros documentos.

Sprint 2: Elaboración de Presentacion, Informe, principios de codificación de código (Creación de módulos, Clases, dependencias, entre otros)

Sprint 3: Codificación de base de datos, Registro de usuario (egresado y empresa) y template para la página.

Sprint 4: Codificación de las vistas de: inicio de sesión, Hub principal usuario egresado, Hub principal usuario empresa.

Sprint 5: Codificación vistas de: Crud (empresa, creando ofertas de empleo, leer, modificación, eliminación de ofertas) Vista de ofertas de empresas en hub de usuario egresado, vista crud usuario egresado (creación, leer, modificar, eliminar, para la sección de presentación del egresado)

Sprint 6: Codificación de cifrado de datos sensibles, vista opción de postular a oferta laboral (pudiendo rellenar los campos que la empresa solicitó para la oferta), codificación de seguridad para el código y el software en general.

Sprint 7: Implementacion modulo de IA, entrenamiento de IA, limitación de preguntas a la IA

Sprint 8: Creación de función para hacer seguimiento de un egresado trabajando, función de desactivación de funciones para usuarios con la experiencia suficiente, función para dar de baja la cuenta.

Sprint 9: Limpieza de código, mejoras de cifrado, mejoras de seguridad

Sprint 10: pruebas de calidad de software, carga de usuarios y auditoría de software

Sprint 11: Implementación de host, elaboración de presentación y últimas pruebas de calidad.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.